ДОДАТОК 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ТЕНДЕРУ №1125-01 
 
на пошук виконавця послуг

ГІС-експерта — JupyterLab scripting (python language in GIS application) & Sentinel-2 для національного картування деградованих і порушених земель з метою розміщення об’єктів відновлюваної енергетики

Громадська спілка "Всесвітній фонд природи Україна" запрошує вас до участі в тендері на закупівлю послуг GIS-експерта — JupyterLab scripting (python language in GIS application) & Sentinel-2 для національного картування деградованих і штучних земель з метою розміщення об’єктів відновлюваної енергетики.

Детальний опис завдання та запитуваних послуг:

| № | Назва послуги (UA / EN) | Очікуваний результат / Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Попередній аналіз даних та розробка методології картування ALS / Preliminary data review and ALS mapping methodology development | • Методологія ALS (UA/EN, PDF) • Список доступних та недоступних даних (Data Gaps) • Узгодження з WWF UA та WP3 Coordinator |
| 2 | Обробка супутникових знімків Sentinel-2 у JupyterLab (Python) / Sentinel-2 preprocessing in JupyterLab (Python) | • Raster datasets (COG GeoTIFF) для всієї доступної території України • Документовані Jupyter notebooks |
| 3 | Первинна класифікація штучних та деградованих земель (ALS) / Initial ALS classification (artificial & degraded land) | • Національний індикативний класифікатор ALS (GeoTIFF) • Metadata + accuracy notes |
| 4 | Інтеграція доступних геопросторових шарів (промзони, кар’єри, інфраструктура, land cover) / Integration of available spatial layers (industrial sites, quarries, infrastructure, land cover) | • Єдиний векторний GPKG шар (industrial, quarry, brownfield-like classes, land cover, constraints) |
| 5 | Формування національного індикативного ALS-набору / Development of national indicative ALS spatial dataset | • Єдиний GPKG/GeoJSON набір з атрибутами: category, area, confidence level, degradation class |
| 6 | Валідація результатів із національними експертами (перевірка та обговорення попередніх карт і результатів просторового аналізу) / Validation with national experts | Validation Report •Перелік уточнень та правок |
| 7 | Фінальна документація / Final documentation & code handover | • Усі Jupyter notebooks • README + metadata • Final methodology • Complete code repository |

Обмеження та припущення щодо доступності даних (ВАЖЛИВО)

У зв’язку з обмеженнями, пов’язаними з воєнним станом в Україні, доступ до окремих офіційних геопросторових та інфраструктурних даних (зокрема кадастру, інформації про землекористування/власність або деталізованих даних щодо енергетичної мережі) може бути обмеженим або тимчасово недоступним. Ці потенційні обмеження необхідно враховувати під час планування збору даних, розробки робочих процесів та оцінки можливостей і точності національного GIS-аналізу.

Частина вхідних даних буде формуватися на основі супутникових знімків, відкритих глобальних наборів, машинного навчання та доступних альтернативних джерел. Отримані результати призначені для аналітичних та планувальних цілей, а їх точність може бути уточнена лише під час валідації з національними партнерами та у пілотних регіонах.

Термін надання послуг: з "05" грудня 2025 р. – до "04" грудня 2027 року.